软件研发管理制度

拟制：    查治国

审核：

批准：

版本历史

| 版本 | 修订日期 | 概要 | 拟制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2014-5-24 | 创建初始版本 |  |

目    录

一、	编写目的	4

二、	适用范围	4

三、软件组织架构	4

3.1 研发中心软件部组织架构	4

3.2 系统软件设计所	4

3.3 产品软件设计所	5

3.4 驱动组	5

3.5 UED组	5

3.6 配置管理组	5

3.7 北斗项目组	6

3.8 软件测试组	6

四、关键岗位	6

4.1 软件经理	6

4.2 软件规划经理	7

五、软件开发流程	8

- 编写目的

随着公司主营业务的全面转型，软件部门为了配合新的BTB的模式，从人员、组织架构、研发模式做出调整和优化。本规范就是在此前提下，规范软件研发管理而制定的。

本规范清晰的说明了各个软件部门的职责以及各个软件部门之间的关联处理，从制度上来规范软件研发，使软件的综合研发效率达到最优。

- 适用范围

本文档适用于软件研发及相关软件研发部门

三、软件组织架构

3.1 研发中心软件部组织架构

基础软件设计所

产品软件设计所

驱动组

UED组

北斗项目组

研发中心软件部

软件测试组

配置管理组

3.2 系统软件设计所

3.2.1 部门职责

- 原型机基础软件开发；

- 预研项目软件开发；

    - 规划软件功能开发；

    - 三方软件的技术评审和质量把关；

3.3 产品软件设计所

3.3.1 部门职责

- 海外项目软件开发；

- 海外产品软件维护；

    - 运营商项目软件开发；

    - 运营商产品软件维护；

3.4 驱动组

3.4.1 部门职责

- 产品的驱动调试工作；

- 器件的性能研究及开发；

3.5 UED组

3.5.1 部门职责

- 市场、客户需求调研，行业发展趋势分析；

- 软件产品规划、定义；

- 原型设计，与软件研发一起推动设计实现；

- 产品UI做图；

3.6 配置管理组

3.6.1 部门职责

- 软件版本建立和日常管理；

- 编译服务器的日常管理和编译效率持续优化；

3.7 北斗项目组

3.7.1 部门职责

    - 北斗项目软件开发；

- 北斗产品软件维护；

- 北斗服务器软件开发；

- 北斗服务器软件维护；

3.8 软件测试组

3.8.1 部门职责

    - 项目软件测试计划制定和执行；

    - 软件专项测试计划制定和执行；

    - 产品售后测试；

四、关键岗位

4.1 软件经理

4.1.1 岗位职责

    - 基本职责就是确保项目目标的实现，带领项目团队准时、优质地完成全部工作；

    - 与客户沟通，了解项目的整体需求。并与客户保持一定的联系，即时更改客户提出的合理需求；

    - 根据客户需求和任务要求，制定项目开发计划，量化任务，组建项目开发团队；

    - 跟踪项目的进度，协调项目组成员之间的合作；

    - 项目提交测试后，协助项目测试负责人制定测试计划，了解测试结果，根据测试的bug的严重程度和任务进度要求，调整开发计划和资源投入；

    - 开发过程中的需求变更，需要跟客户了解清楚需求，做出合理的风险评估（包含：可行性、进度、资源等）

    - 定期向上级汇报项目的进展情况，需求变更等所有项目信息；

    - 项目完成的时候需要项目总结，产生项目总结文档（包含需求文档、开发计划、测试报告、项目总结等）。

4.2 软件规划经理

4.2.1 岗位职责

    - 基本职责就是新软件的规划，新规划的软件要能提升公司产品的竞争力，如性能、成本、附加价值等。

    - 市场调研，调研客户需求和目前市场流行的软件项目，形成市场需求分析文档；

    - 根据市场和客户需求，规划未来3到 5个月软件产品发展路线，设计产品商业和服务模式，并定义相关功能模块；

    - 协助软件项目经理完成软件项目开发，了解软件项目开发结果是否跟规划一致

    - 配合销售部门进行软件推广策划。

五、软件开发流程

公司产品立项

确定软件项目经理

确定项目类型、制定开发计划、评估需要的资源

组建项目开发团队

软件开发，计划执行、跟踪

结项资料整理、团队和个人绩效考核

通过

不通过

项目测试结果