落实产品质量要求 切实提升软件质量

概述

软件质量提升改善方案，以提高软件质量为目的，以项目出货为导向，以项目的软件经理为主导，多个部门之间相互配合，通过明确软件开发过程与生产过程中中关键节点，制定与关键节点相匹配的检查机制与强制执行机制，保证软件风险点在项目前期阶段被发现解决，软件问题反馈能及时得到有效处理，将项目因软件问题而导致的返工的可能性降到最低。

方案措施一：完善软件开发流程框架

（1） 细分软件开发环节， 提高项目开发速度

原有的开发体系是由工程师同时负责原型机基础软件的开发， 这是一个串行的工作过程，工程师在完成原型机开发后才能完全投入到项目软件的开发中，在项目软件开发过程中要交叉处理原型机项目的问题反馈，导致问题处理速度慢，反馈速度慢。

在新的开发体系中，成立专门的基础软件开发团队，专门负责原型机的开发以及基础软件的稳定，让项目软件开发团队专门负责客户项目的开发，两个团队并行工作，相互沟通，工作内容更加专一，在缩短项目前期开发周期的同时，提高工作专注度和效率。

（2） 加强软件开发过程中关键节点控制，让可能风险点前移

新的软件开发体系中，将软件开发流程中划分出如下几个关键节点：

I 项目立项 II 试产 III 客户首版软件 IV 软件测试 V 软件下发 VI 生产问题反馈

项目立项节点：

项目立项阶段要完成如下事情：

(1) 技术经理将关键器件配置表给到软件经理，基础软件工程师以及驱动工程师

(2) 驱动工程师完成驱动调试，基础软件工程师完成基础版本建立以及版本稳定，同时建立项目分支

(3) 软件经理根据客户类型进行需求评估与反馈，同时确定软件项目组成员，开始项目开发。

为保证项目立项阶段的完成，需要输出如下内容：

(1) 技术经理出的硬件配置表

(2) 项目开发计划书

(3) 客户需求评估表

(4) 项目分支的建立

(5) 试产软件完成

试产节点：

该节点对于软件项目工程师来讲，主要关注于产线对工厂模式相关问题的反馈。软件项目工程师在收到产线的试产总结文档后，针对产线的反馈，进行修改完善，达到产线的要求。

节点检查确认：

在修改完成后，由软件经理进行验证，然后由NPI部门同事一起确认。

客户首版软件：

在工程师发放首版软件给客户时，需要由软件经理进行检查，防止某些不成熟的功能直接下发给客户，导致后续无法充分解决，对出货时间点可能造成影响。

软件测试节点：

对于软件测试组，规范软件测试流程和方法，规范测试结果描述，提高测试效率，让更多的问题和隐患在较早期的版本就可以被发现解决。

对于软件工程师，重视测试组反馈的每个问题，清楚每个问题出现时的现象，理解可能导致该问题的原因，然后对问题进行分类，哪些需要修改，哪些不需要修改，做到心里有数。有问题的时候，需要直接反馈给技术经理或者区域组长，由大家一起讨论解决。

节点检查方法：

规范TD测试系统的使用，所有新提的Issue状态均为new，软件工程师必须根据这个Issue进行分析，然后输出分析确认结果，然后更新状态。根据在TD系统上的输出和状态修改，测试组进行再次验证。要求在软件出货的时候，TD系统上不能有状态为new的Issue。

品质工程师尽早介入检查：

目前通常的做法是在将要出货的最后一版软件测试结束后，由品质工程师进行最后问题把关，来确认该版软件是否可以用于生产。这样导致的问题就是最终版软件可以已经认可，但是可能有些问题过不了品质确认，导致不能按时下发生产，还要再次说服客户重新确认软件。

新的框架里，我们将品质工程师确认的版本提前，在项目软件工程师或者技术经理认为该项目问题已经收敛到一定程度的时候，就可以邀请品质工程师开始确认过滤，这样品质工程师提前介入，可及时发现可能存在隐患的问题，增强版本的稳定性和成功率。

技术经理对关键版本的检查：

目前对项目的硬件状态确认是在OpenBox进行的。新的框架要求在OpenBox进行确认的同时，在软件状态收敛到一定程度的时候，立即要求技术经理对硬件参数进行确认。参数主要包括：音频参数，射频状况，待机电流等。当软件工程师给技术经理发邮件要求进行确认后，需要技术经理及时给予测试反馈。

软件下发节点：

关于软件下发产线，目前存在很多细小的问题会影响产线效率或者更严重的后果。因此将该节点单独提出，加强软件下发前检查。检查内容包括：

(1) 待机电流确认。待机电流由测试组给出，技术经理在收到测试组的邮件后，需要反馈电流是否合格。软件经理也会及时督促技术经理给出结果

(2) 软件包合法性检查。 合法性检查主要包括软件版本的正确性和DB文件是否匹配。

生产问题反馈节点：

该节点主要处理三方面的问题：

(1) 产线生产时产生的问题。比如工厂模式完善更新的问题，以及可能出现的硬件参数更新的问题。 针对工厂模式相关问题，我们会在收到产线反馈后及时更新确认，保证后续发放的新软件都能够导入最新的措施。 针对硬件参数更新的问题，特别是针对TP的返工，软件开发团队专门做了TP固件升级接口，可以保证通过T卡就可以升级固件，提高生产效率。

(2) 客户验货产生的问题。 对于这类问题，我们成立专门的策略团队，用于对客户的疑问进行通俗解答，对产生的问题进行及时分析验证解决。对于产线可以明确反馈的问题，我们会及时投入分析，给出解决方案。对于产线描述不清楚的问题，我们会及时安排软件工程师到现场进行重现跟踪。

（3）加强部门之间的沟通,做到信息同步

新框架抽象出软件经理一职，用于确保各个部门（硬件，业务等）之间的沟通和反馈，确保对整个项目的当前状态认识一致。需要特别沟通的信息包括：

(1) 和技术经理的沟通。当机型的硬件状态更新后，需要及时同步该信息，保证软件配置和硬件器件匹配

(2) 和业务，项目经理沟通。当项目有翻单时，该信息需要第一时间告知到软件经理，由软件经理对上次出货软件进行评估，来决定是否知会客户需要更新软件来生产。

(3) 和测试组沟通，协调项目测试进度，保证测试效率最高化。

方案措施二：加大内部培训，提升工程师技术水平

提升工程师的技术水平，增加项目经验，增强软件工程师对项目开发的敏感度，是提升软件质量重要的一环。

为此我们创建了项目经验分享系统。要求软件工程师在做完一个项目后，登录该分享系统，提交项目经验以及常见问题处理方法，并将该项要求作为最终项目考核的一部分。该方法可以在不占用大家过多的时间情况下，将相关经验发布，供大家参考。

提升软件经验的另一措施就是项目软件组和基础软件组的成员会定期进行互换，在项目组进行项目开发可以提高知识的广度，而在基础软件组做开发可以提高知识的深度，相辅相成，共同提高。